UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

Ingeniería en sistemas de información y ciencias de computación

“SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS ODONTOLÓGICAS (SIGCO) ”

Alumnos:

José Pablo Lémus Concuá

1590-22-8095

Catedrático:

Byron Cifuentes

Curso:

Ingeniería de Software

SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS ODONTOLÓGICAS (SIGCO)

1. Ficha del Proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO) |
| Empresa | Clínica Dental |
| Sector | Atención Odontológica |
| Tipo de Sistema | Sistema Web de Gestión de Citas |
| Fecha base | 02/03/2026 |
| Metodología de desarrollo | SCRUM |
| Duración del proyecto | 16 semanas |

2. Datos Generales

La Clínica Dental es una institución privada dedicada a brindar servicios odontológicos integrales, enfocados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucodentales. La clínica ofrece una variedad de servicios especializados como limpieza dental, ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, estética dental y tratamientos restaurativos.

El desarrollo del sistema se realizará utilizando la metodología ágil SCRUM, lo que permitirá implementar el software en incrementos funcionales mediante ciclos de trabajo llamados Sprints, facilitando la adaptación a cambios y la validación continua con los usuarios finales.

2.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO) que permita automatizar la programación de citas, mejorar la administración de la agenda de los odontólogos y optimizar la atención de pacientes en la Clínica Dental mediante una plataforma digital segura y eficiente.

2.2 Objetivos Específicos

• Automatizar el proceso de registro de pacientes en la clínica odontológica.
• Implementar un sistema digital para la programación de citas odontológicas.
• Gestionar la disponibilidad de horarios de los odontólogos según su especialidad.
• Permitir la modificación, cancelación o reprogramación de citas de manera sencilla.
• Enviar recordatorios automáticos de citas a los pacientes mediante correo electrónico o notificaciones.
• Reducir errores administrativos relacionados con duplicación de citas.
• Generar reportes estadísticos sobre citas atendidas, canceladas y pendientes.
• Facilitar la organización del personal odontológico y administrativo.
• Proporcionar acceso al sistema mediante una plataforma web segura.
• Mejorar la eficiencia en la atención al paciente y reducir los tiempos de espera.

3. Problema de Negocio y Situación Actual

Durante el análisis realizado en la Clínica Dental se identificaron diversos problemas relacionados con la gestión de citas odontológicas.

Actualmente, la programación de citas se realiza de forma manual, lo que genera dificultades para mantener una organización adecuada de la agenda de los odontólogos.

Entre los principales problemas identificados se encuentran los siguientes:

• Las citas se registran manualmente en agendas físicas o cuadernos.
• Existe riesgo de duplicación de citas en un mismo horario.
• No hay un sistema que permita validar automáticamente la disponibilidad del odontólogo.
• Los pacientes deben llamar por teléfono para solicitar o modificar citas.
• No se envían recordatorios automáticos de citas a los pacientes.
• La cancelación de citas no queda registrada adecuadamente.
• No existen reportes digitales que permitan analizar la cantidad de pacientes atendidos.
• La información de pacientes se encuentra dispersa en diferentes registros.

Estos problemas generan retrasos en la atención, pérdida de tiempo para el personal administrativo y una menor eficiencia en la gestión operativa de la clínica.

Por lo tanto, la implementación de un sistema digital permitirá mejorar la organización de la clínica y optimizar la atención a los pacientes.

4. Alcance del Sistema

El Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO) tendrá como objetivo principal automatizar el proceso de programación de citas médicas y gestión de pacientes.

El sistema incluirá los siguientes módulos:

- Gestión de Pacientes

Permitirá registrar, actualizar y consultar información básica de los pacientes de la clínica.

- Gestión de Citas Odontológicas

Permitirá programar citas médicas considerando la disponibilidad del odontólogo.

- Agenda de Odontólogos

Permitirá visualizar la agenda diaria o semanal de cada odontólogo.

- Control de Cancelaciones y Reprogramaciones

Permitirá modificar o cancelar citas previamente registradas.

- Recordatorios Automáticos

Permitirá enviar notificaciones o recordatorios a los pacientes antes de su cita programada.

- Reportes Administrativos

Permitirá generar reportes sobre el flujo de pacientes, citas atendidas y citas canceladas.

5. Metodología de Desarrollo: SCRUM

Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología ágil SCRUM, la cual permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, generalmente de dos semanas.

Cada Sprint produce un incremento funcional del sistema, el cual puede ser evaluado por los usuarios finales.

SCRUM permite:

• Adaptarse a cambios en los requerimientos.
• Entregar funcionalidades de forma incremental.
• Reducir riesgos durante el desarrollo del proyecto.
• Mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo y los usuarios.

6. Requerimientos funcionales (Historias de Usuario)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Como recepcionista quiero registrar pacientes para poder programar citas | Alta |
| HU02 | Como recepcionista quiero programar citas según disponibilidad | Alta |
| HU03 | Como recepcionista quiero modificar citas | Alta |
| HU04 | Como recepcionista quiero cancelar citas | Alta |
| HU05 | Como paciente quiero recibir recordatorios de citas | Media |
| HU06 | Como odontólogo quiero visualizar mi agenda diaria | Alta |
| HU07 | Como sistema quiero evitar citas duplicadas | Alta |
| HU08 | Como administrador quiero generar reportes de citas | Media |

7. Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Seguridad | Acceso mediante usuario y contraseña |
| RNF02 | Plataforma web | Compatible con navegadores modernos |
| RNF03 | Rendimiento | Respuesta menor a 3 segundos |
| RNF04 | Disponibilidad | Sistema disponible 99% del tiempo |
| RNF05 | Escalabilidad | Permite agregar más odontólogos |

10. Plan de Sprints

| Sprint | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1–2 | Registro de pacientes |
| Sprint 2 | Semanas 3–4 | Programación de citas |
| Sprint 3 | Semanas 5–6 | Agenda odontológica |
| Sprint 4 | Semanas 7–8 | Recordatorios de citas |
| Sprint 5 | Semanas 9–10 | Reportes administrativos |
| Sprint 6 | Semanas 11–12 | Optimización del sistema |
| Sprint 7 | Semanas 13–14 | Seguridad y pruebas |
| Sprint 8 | Semanas 15–16 | Implementación final |

11. Recursos del Proyecto

Recursos Tecnológicos

Hardware

- 1 computadora principal (servidor o PC normal)

- Computadora para recepción

- Computadora para odontólogos (opcional, puede ser la misma)

Software

- Sistema operativo: Windows 10 o 11

- Base de datos: MySQL

- Lenguaje / desarrollo:

  - PHP   o C#

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript

- Control de versiones: GitHub

12.Presupuesto

Recurso Humano.

Tabla: Costo por Unidad de Hora

| Asignación | Total de Horas | Costo por hora |
| --- | --- | --- |
| QA | 120 | $ 25.00 |
| PM | 160 | $ 31.00 |
| Analista | 140 | $ 28.00 |
| Desarrollador | 320 | $ 28.00 |
| Diseñador | 120 | $ 25.00 |
| DBA | 140 | $ 25.00 |
| Arquitecto | 120 | $ 21.00 |
| Seguridad | 100 | $ 20.00 |
| Total |  | $ 203.00 |

Tabla: Total de Horas y Costos

| Asignación | Total de Horas | Costo Total |
| --- | --- | --- |
| QA | 120 | $ 3,000.00 |
| PM | 160 | $ 5,000.00 |
| Analista | 140 | $ 4,000.00 |
| Desarrollador | 320 | $ 9,000.00 |
| Diseñador | 120 | $ 3,000.00 |
| DBA | 140 | $ 3,500.00 |
| Arquitecto | 120 | $ 2,500.00 |
| Seguridad | 100 | $ 2,000.00 |
| Total |  | $ 32,000.00 |

13.Cronograma SIGCO - 16 semanas

| X = día laborado. La distribución se reparte de forma proporcional en las 16 semanas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 2 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 3 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  | X |  | X |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  |  |  |  |
| Semana 4 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 5 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  | X |  | X |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  | X |  | X |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 6 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  | X |  | X |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 7 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 8 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  |  |  |  |
| Semana 9 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  |  |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  |  |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  |  |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 10 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 11 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  | X |  | X |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 12 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  | X |  | X |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  | X |  | X |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 13 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 14 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  | X |  | X |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  |  |  |  |
| Semana 15 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador | X |  | X |  | X |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |
| Semana 16 |  |  |  |  |  |
| Asignación | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| QA |  |  | X |  |  |
| PM |  |  | X |  |  |
| Analista |  |  | X |  |  |
| Desarrollador |  | X |  | X |  |
| Diseñador |  |  | X |  |  |
| DBA |  |  | X |  |  |
| Arquitecto |  |  | X |  |  |
| Seguridad |  |  | X |  |  |

12. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto SIGCO contempla principalmente el recurso humano necesario para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, administración de base de datos y gestión del proyecto. La estimación se realizó tomando como base la duración del proyecto de 16 semanas y los roles necesarios para implementar el sistema web de gestión de citas odontológicas.

### 12.1 Presupuesto de Recurso Humano

Aquí colocas la tabla que ya tienes, con el total de:

Total recurso humano: $32,000.00

### 12.2 Presupuesto de Mobiliario, Equipo y Recursos Tecnológicos

| Recurso | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora principal o servidor local | 1 | $800.00 | $800.00 |
| Computadora para recepción | 1 | $600.00 | $600.00 |
| Computadora para odontólogo | 1 | $600.00 | $600.00 |
| Impresora multifuncional | 1 | $250.00 | $250.00 |
| Router o equipo de red | 1 | $120.00 | $120.00 |
| UPS / regulador de voltaje | 2 | $100.00 | $200.00 |
| Dominio web anual | 1 | $20.00 | $20.00 |
| Hosting anual | 1 | $120.00 | $120.00 |
| Licencias o herramientas de apoyo | 1 | $150.00 | $150.00 |
| Mantenimiento inicial e instalación | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Total mobiliario, equipo y tecnología |  |  | $3,160.00 |

### 12.3 Presupuesto General del Proyecto

| Categoría | Costo Total |
| --- | --- |
| Recurso humano | $32,000.00 |
| Mobiliario, equipo y recursos tecnológicos | $3,160.00 |
| Total general del proyecto | $35,160.00 |

Descripción del presupuesto

El costo total estimado del proyecto es de $32,000.00, distribuido entre los principales perfiles técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo del sistema. El rol con mayor participación es el desarrollador, debido a que será el encargado de construir los módulos principales del sistema, tales como gestión de pacientes, programación de citas, agenda odontológica, cancelaciones, recordatorios y reportes.

El Project Manager tendrá la responsabilidad de coordinar el avance del proyecto bajo la metodología SCRUM, organizar los sprints, dar seguimiento a entregables y controlar riesgos. El analista participará en el levantamiento y validación de requerimientos, mientras que el diseñador se encargará de la interfaz gráfica del sistema. El DBA gestionará la base de datos MySQL, el arquitecto definirá la estructura técnica del sistema, el equipo de seguridad validará accesos y protección de datos, y QA se encargará de las pruebas funcionales y de calidad.

13. KPIs del Proyecto

Los KPIs permitirán medir el éxito del proyecto y comprobar si el sistema cumple con los objetivos planteados para la Clínica Dental.

| KPI | Descripción | Meta Esperada |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma | Mide si las actividades del proyecto se completan dentro de las 16 semanas planificadas. | 95% de actividades completadas a tiempo |
| Cumplimiento del presupuesto | Evalúa si el proyecto se mantiene dentro del presupuesto aprobado. | No superar los $32,000.00 |
| Tiempo de respuesta del sistema | Mide la rapidez con la que el sistema responde a las acciones del usuario. | Menor a 3 segundos |
| Disponibilidad del sistema | Mide el porcentaje de tiempo en que el sistema se encuentra operativo. | 99% de disponibilidad |
| Reducción de citas duplicadas | Evalúa la disminución de errores por programación de citas en el mismo horario. | Reducir duplicaciones en un 90% |
| Automatización del registro de pacientes | Mide el porcentaje de pacientes registrados digitalmente en el sistema. | 100% de nuevos pacientes registrados en línea |
| Reducción del tiempo de programación de citas | Mide la mejora en el tiempo que toma agendar una cita. | Reducir el tiempo en un 50% |
| Uso de recordatorios automáticos | Evalúa cuántas citas generan notificaciones automáticas para los pacientes. | 90% de citas con recordatorio enviado |
| Generación de reportes administrativos | Mide la capacidad del sistema para producir reportes de citas atendidas, canceladas y pendientes. | Reportes disponibles al finalizar el Sprint 5 |
| Satisfacción del usuario interno | Evalúa la aceptación del sistema por parte de recepcionistas, odontólogos y administradores. | 85% de satisfacción o más |
| Pruebas aprobadas | Mide el porcentaje de pruebas funcionales superadas antes de la implementación final. | 95% de pruebas aprobadas |
| Seguridad de acceso | Verifica que solo usuarios autorizados puedan ingresar al sistema. | 100% de accesos mediante usuario y contraseña |

14. Hechos del Proyecto

Los hechos del proyecto representan los datos principales y condiciones establecidas para el desarrollo del sistema SIGCO.

| Hecho | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Citas Odontológicas, SIGCO |
| Empresa beneficiaria | Clínica Dental |
| Sector | Atención odontológica |
| Tipo de sistema | Sistema web de gestión de citas |
| Fecha base | 02/03/2026 |
| Metodología | SCRUM |
| Duración | 16 semanas |
| Objetivo principal | Automatizar la programación de citas odontológicas y mejorar la administración de la agenda de los odontólogos |
| Problema principal | La clínica gestiona sus citas manualmente, lo que genera duplicación de horarios, pérdida de tiempo y falta de reportes digitales |
| Usuarios principales | Recepcionista, odontólogo, administrador y paciente |
| Módulos principales | Gestión de pacientes, gestión de citas, agenda odontológica, cancelaciones, reprogramaciones, recordatorios y reportes administrativos |
| Plataforma | Sistema web compatible con navegadores modernos |
| Base de datos | MySQL |
| Tecnologías propuestas | PHP o C#, HTML, CSS, JavaScript y GitHub |
| Seguridad | Acceso mediante usuario y contraseña |
| Rendimiento esperado | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos |
| Disponibilidad esperada | 99% del tiempo |
| Alcance funcional | Registrar pacientes, programar citas, validar disponibilidad, cancelar o modificar citas, enviar recordatorios y generar reportes |
| Presupuesto estimado | $32,000.00 |
| Total de horas estimadas | 1,220 horas |
| Número de sprints | 8 sprints |
| Duración por sprint | 2 semanas |
| Entrega final | Semana 16 |

Hechos clave

El proyecto SIGCO será desarrollado para una Clínica Dental privada con el propósito de automatizar la gestión de citas odontológicas. Actualmente, la clínica realiza el registro de citas de forma manual, lo que ocasiona duplicación de horarios, falta de control en cancelaciones, ausencia de recordatorios automáticos y dificultad para generar reportes administrativos. Por ello, el sistema permitirá registrar pacientes, programar citas según rdisponibilidad del odontólogo, visualizar agendas, modificar o cancelar citas, enviar recordatorios y generar reportes sobre citas atendidas, canceladas y pendientes.

El proyecto tendrá una duración de 16 semanas, dividido en 8 sprints de 2 semanas cada uno bajo la metodología SCRUM. La plataforma será web, utilizará MySQL como base de datos y podrá desarrollarse con tecnologías como PHP o C#, junto con HTML, CSS y JavaScript para la interfaz. El presupuesto estimado del proyecto es de $32,000.00, con un total de 1,220 horas de trabajo distribuidas entre roles de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, arquitectura, administración de base de datos y gestión del proyecto.